# Requisitos enxutos — Handoff Comercial → Projetos

14/10/2026

Dos 38 requisitos funcionais, 13 não funcionais e 13 regras do documento original, sobram 12 capacidades, 8 restrições de arquitetura e 7 invariantes para começar a desenhar. O MVP é um workflow determinístico com chamadas pontuais ao LLM: a IA extrai e redige, pessoas validam e aceitam.

# Escopo: uma fatia vertical

O MVP entrega um cenário ponta a ponta, sem copiar e colar: transcrição → dados validados → pacote de handoff → briefing de projeto → pauta de kickoff. Tudo que não sustenta esse cenário fica fora.

- Usuários: consultor comercial, gerente de projetos, equipe técnica (só leitura) e administrador. O cliente não usa o sistema.

- IA: só em 5 tarefas (extração, lacunas semânticas, redação comercial, briefing, pauta). Nunca aprova, aceita nem envia.

- Prazo: entrega até 23/10 (meta interna 18h); congelamento de escopo em 20/10. Restam 9 dias corridos.

# Requisitos funcionais: 12 capacidades

Cada linha agrupa RFs Must do documento original. A linha 7 é condicional.

| # | Capacidade | O que o sistema faz | RFs originais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jornada e painel | Cria jornada (cliente, título, responsável); lista por estado com a próxima ação do papel | RF-01, 28 |
| 2 | Entrada da transcrição | Aceita texto, .txt, .md, .vtt, .srt até 15 mil palavras; segmenta; mascara e-mail, telefone, CPF, CNPJ; guarda o original | RF-02, 03 |
| 3 | Extração com evidência | Job assíncrono; itens estruturados com natureza, origem e trecho-evidência; validação de schema; até 2 reparos; falha controlada | RF-05, 06 |
| 4 | Lacunas e pendências | Matriz de campos obrigatórios gera pendências (bloqueante ou atenção); resolver, esclarecer ou aceitar com risco | RF-08, 10 |
| 5 | Revisão humana (gate G2) | Item ao lado da evidência; confirmar, editar, rejeitar, adicionar; aprovar validação | RF-11, 12, 13 |
| 6 | Documentos comerciais | Resumo e briefing comercial a partir de itens validados; editar, aprovar, versionar, exportar .md | RF-14, 15 |
| 7 | Dossiê vivo (condicional) | Nova reunião reconcilia com o dossiê: novo, confirma, altera, contradiz | RF-34, 35 |
| 8 | Pacote de handoff | Snapshot imutável com 16 seções, separando acordado de em discussão; índice de completude; designa gerente | RF-17, 18, 19 |
| 9 | Aceite do gerente (G3) | Consulta o pacote; aceita ou devolve com comentário | RF-20 |
| 10 | Briefing e pauta (G4) | Briefing de projeto e pauta de kickoff gerados do pacote aceito; gerente revisa e aprova | RF-22, 24 |
| 11 | Rastreabilidade e auditoria | Linha do tempo; do parágrafo ao item, à evidência, ao trecho original em um clique | RF-26, 27 |
| 12 | Acesso e demonstração | Login com 4 papéis aplicados no backend; seed com transcrições fictícias e troca de papel | RF-30, 31 |

# Sete invariantes verificados no código

Nenhuma regra pode depender só do prompt. Cada uma precisa de um teste automatizado.

- Sem origem, sem fato. Item exige evidência literal no segmento citado; se o trecho não existe, vira “inferido”. Campo ausente é “não informado”; orçamento, prazo e preço nunca recebem valor da IA. Números e datas de textos gerados precisam existir nos itens validados (RN-01, 02, 04).

- A IA nunca decide. Só pessoa promove um item a “acordado”; quem valida (comercial) não é quem aceita (gerente) (RN-03, 08).

- Gates na camada de serviço. G2, G3 e G4 são checados no backend por papel e estado, nunca só na interface (RN-05).

- Imutabilidade. Documento aprovado e pacote de handoff são snapshots versionados; editar cria nova versão (RN-06, 07).

- Transcrição é dado não confiável. Entra delimitada; o modelo não tem ferramentas com efeito colateral; no máximo 2 reparos, depois falha explícita (RN-10, 11).

- Auditoria na mesma transação de toda ação relevante: ator, ação, antes, depois, hora (RN-12).

- Obrigatórios por configuração, não por prompt; dados reais só com autorização documentada e mascaramento (RN-09, 13).

# Restrições que moldam a arquitetura

| Restrição | Consequência no desenho | RNFs |
| --- | --- | --- |
| Extração assíncrona | Worker consome tabela de jobs no PostgreSQL; a UI mostra “extraindo” e nunca trava | RNF-01 |
| Idempotência | Chave = reunião + versão do prompt + hash do texto; “tentar de novo” não duplica | RNF-02 |
| Provedor de IA trocável | Interface LLMProvider com implementação real e mock; prompts e schemas versionados em arquivo | RNF-08, 13 |
| Privacidade | Mascaramento antes do envio; o provedor só recebe texto mascarado; sem texto sensível nos logs | RNF-05, 06 |
| Segredos | Chave só em .env; varredura de segredos no CI | RNF-03 |
| Acesso | Papéis aplicados no backend; teste 403 por papel × endpoint | RNF-04 |
| Reprodutibilidade | docker compose up + seed; pessoa de fora sobe em até 15 min | RNF-10 |
| Custo e idioma | Limite de tokens por chamada; custo por jornada medido; tudo em português do Brasil | RNF-11, 12 |

# Estados, gates e papéis

A jornada tem 10 estados e 4 gates. Só o orquestrador muda o estado.

CRIADA → TRANSCRICAO_RECEBIDA → EXTRAINDO (→ FALHA_EXTRACAO e tentar de novo) → EM_VALIDACAO → VALIDADA → HANDOFF_ENVIADO → ACEITO → BRIEFING_APROVADO → CONCLUIDA. A devolução do gerente volta a EM_VALIDACAO.

| Gate | Transição | Condição | Dono |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | EXTRAINDO → EM_VALIDACAO | Saída passou no schema e na checagem de evidências | Sistema |
| G2 | EM_VALIDACAO → VALIDADA | Sem pendência bloqueante aberta (ou aceita com risco e justificativa) e aprovação explícita | Consultor comercial |
| G3 | HANDOFF_ENVIADO → ACEITO | Gerente designado confirma uma versão específica do pacote | Gerente de projetos |
| G4 | ACEITO → BRIEFING_APROVADO | Gerente revisa e aprova o briefing | Gerente de projetos |

Papel × permissão: o comercial cria, valida e envia, mas não aceita o próprio handoff; o gerente aceita e aprova, mas não edita dados validados; a equipe técnica só lê; o administrador cadastra usuários e não aprova nada por outro.

# Modelo de dados mínimo e IA × código

A jornada é o agregado central. A cadeia documento → item → evidência → segmento torna tudo verificável.

- Entidades: Usuario, Cliente, Jornada, Reuniao, Segmento, MapaMascara, Extracao (versionada), Item, Evidencia, Pendencia, Documento (+ DocumentoItem), PacoteHandoff (snapshot com hash), Aprovacao, Comentario, ExecucaoIA, Job, Auditoria.

- Item é linha, não só JSON: natureza proposta pela IA, natureza final só por ação humana, origem (explícita, inferida, manual), situação (informado ou não informado), status de validação.

- Enums no banco e no código para categoria, natureza e estado.

| Tarefa | Quem faz |
| --- | --- |
| Parsing, segmentação, mascaramento | Código |
| Extrair itens da transcrição | LLM |
| Validar schema e evidência literal | Código |
| Matriz de obrigatórios, estados, permissões, índice de completude, pacote | Código |
| Ambiguidades e contradições, com pergunta sugerida | LLM (rótulo “origem: IA”) |
| Resumo e briefing comercial, briefing de projeto, resumo gerencial, pauta | LLM com template |
| Conferir números e datas dos textos gerados | Código |

# Cortado do MVP e decisões em aberto

Fora, por ora: áudio e transcrição automática (RF-04), minuta de proposta (RF-16), mudança de escopo (RF-29), exportar tarefas (RF-33), RAG e banco vetorial, ingestão por API de ferramenta de transcrição (RF-38), SSO, multiempresa, envio ao cliente.

Should, só se sobrar tempo: reprocessar com diff (RF-07), pendências geradas por IA (RF-09), comentários por item (RF-21), viabilidade por requisito (RF-23), pontos de atenção da pauta (RF-25), painel de operações de IA (RF-32), ingestão pelo Drive e Google Doc (RF-36, 37), exportar PDF/DOCX (RF-15).

Decisões em aberto que travam a arquitetura:

- ☐ Stack: Next.js + TypeScript full-stack (recomendada se 3+ pessoas dominam TS/React) ou FastAPI + React (se 3+ dominam Python).

- ☐ Provedor de IA: teste comparativo nas 3 transcrições fictícias (Claude ou OpenAI, atrás de LLMProvider).

- ☐ Dossiê vivo (RF-34, 35) entra ou vira roteiro de evolução? O documento original marca o gatilho em 16/10.

- ☐ Posicionamento no pitch: o documento decide por workflow determinístico (ADR-04), não por agente autônomo. Se a banca espera “agente de IA”, vale defender isso como decisão consciente.